|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES | | | |
| Lugar | Laboraorio de cómputo 3 | Fecha | [10/OCT/2014] |
| Equipo de trabajo | SYMONA | Hora inicio | 12:35 |
| Propósito | Dar seguimiento al proyecto. | Hora fin | 13:06 |

|  |  |
| --- | --- |
| ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA | |
| Nombre | Rol |
| Omar Jacobo García | Asistente |
| Edgar Alfredo Ramírez García | Moderador |
| Ariadna Moya González | Time keeper |
| Yesenia Lamas Sandoval | Asistente |
| Silvia Villavicencio Márquez | Secretaria |

|  |  |
| --- | --- |
| REQUISITOS DE ENTRADA | |
| Descripción | Quién |
| Miembro de equipo | SYMONA |
| Datos de desempeño individual | SYMONA |

| AGENDA | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora de inicio | Tiempo | | Tema | Dirige |
| Plan | Real |
| 12:35 | 00:05 | 00:01 | Lectura de agenda y asignación de roles. | Moderador |
| 12:40 | 00:00 | 00:00 | Revisión de acciones y acuerdos pendientes. | Secretario |
| 12:40 | 00:10 | 00:05 | Reporte general del proyecto. | Moderador |
| 12:50 | 00:20 | 00:10 | Reporte individual de actividades. | Todos |
| 13:10 | 00:05 | 00:02 | Seguimiento y actualización de riesgos. | Moderador |
| 13:15 | 00:05 | 00:12 | Asuntos generales. | Moderador |
| 13:20 | 00:00 | 00:05 | Lectura de acuerdos y acciones. | Secretario |
| **Totales** | 00:45 | 30 |  |  |

| ACCIONES | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acción | Responsable | Fecha  Probable | Status | |
| Listo | Fecha |
| Conseguir el programa para realizar la base de datos | OJG | 06/OCT/14 |  | [dd/mmm/aa] |
| Diseño de solución y diagrama de flujo del módulo de vales de entrada | YLS | 07/OCT/14 |  | [dd/mmm/aa] |
| Diagrama de flujo del módulo de usuarios | AMG | 06/OCT/14 |  | [dd/mmm/aa] |
| Diseño de solución y diagrama de flujo del módulo de reportes | BMMM | 08/OCT/14 |  | [dd/mmm/aa] |
| Se somete a revisión en equipo la base de datos | SYMONA | 10/OCT/14 |  |  |

| ACUERDOS | |
| --- | --- |
| Acuerdo | Involucrados |
| Dedicar media hora antes de cada junta de status para obtener nuestros datos de desempeño individual | SYMONA |
|  |  |

|  |
| --- |
| RESUMEN |
| Riesgos:   * Que la base de datos no satisficiere. * Que no se entreguen los diagramas ni los diseños. |