|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES | | | |
| Lugar | Laboratorio de cómputo 3 | Fecha | 27/02/14 |
| Equipo de trabajo | SYMONA | Hora inicio | 13:20 |
| Propósito | Dar seguimiento al proyecto. | Hora fin | 14:23 |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA | |
| Nombre | Rol |
| Edgar Alfredo Ramírez García | Moderador |
| Yesenia Lamas Sandoval | Secretario |
| Omar Jacobo García | Desarrollador |
| Silvia Villavicencio Márquez | Desarrollador |
| Ariadna Moya González | Time keeper |

|  |  |
| --- | --- |
| REQUISITOS DE ENTRADA | |
| Descripción | Quién |
| Tiempos de trabajos individual | Todos |
|  |  |

| AGENDA | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora de inicio | Tiempo | | Tema | Dirige |
| Plan | Real |
| 13:20 | 00:03 | 00:01 | Lectura de agenda y asignación de roles. | Moderador |
| 13:23 | 00:00 | 00:01 | Revisión de acciones y acuerdos pendientes. | Secretario |
| 13:23 | 00:15 | 00:12 | Reporte general del proyecto. | Moderador |
| 13:38 | 00:25 | 00:13 | Reporte individual de actividades. | Todos |
| 14:03 | 00:10 | 00:13 | Seguimiento y actualización de riesgos. | Moderador |
| 14:13 | 00:10 | 00:18 | Asuntos generales. | Moderador |
| 14:23 | 00:05 | 00:05 | Lectura de acuerdos y acciones. | Secretario |
| **Totales** | 01:08 | 01:03 |  |  |

| ACCIONES | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acción | Responsable | Fecha  probable | Status | |
| Listo | Fecha |
| Leer y documentarse sobre modelos entidad-relación. | EARG, OJG, YLS, AMG, SVM. | 02/03/15 |  | [dd/mmm/aa] |
| Leer y documentarse sobre diagramas de actividades. | EARG, OJG, YLS, AMG, SVM. | 03/03/15 |  |  |
| Contemplar lo remarcado en negrita en la parte de los datos generales del cliente dentro del documento de requerimientos a la hora de la creación del modelo entidad-relación para resolver el conflicto que ahí se menciona. | EARG, OJG | 03/03/15 |  |  |
|  |  |  |  |  |

| ACUERDOS | |
| --- | --- |
| Acuerdo | Involucrados |
| Al tronar el riesgo 2 se acordó que al terminar el modelo entidad-relación se recurrirá a una junta con un experto en el tema para poder verificar que esté bien diseñado y en caso contrario, a que nos ayude a su corrección. | EARG, OJG |
| Mariana está incluida en el documento de requerimientos pero al no presentarse en el proyecto después del paro se decidió seguir trabajando en el proyecto pero excluyéndola. | EARG, OJG, YLS, AMG, SVM |
| Se formalizará el documento del plan de configuración para someterse a revisión por el equipo el día 02/03/15. | SVM |

|  |
| --- |
| RESUMEN |
| Se revisó el plan, la presentación y el lanzamiento. Se revisó el riesgo que se previno y el riesgo que tronó, además se eliminaron y se actualizó el plan de riesgos al anexarse un nuevo identificado. Al documento de horas se le anexo las horas reales de cada tarea completada del plan de actividades. |