|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES | | | |
| Lugar | Laboratorio de cómputo 3 | Fecha | 06/03/14 |
| Equipo de trabajo | SYMONA | Hora inicio | 08:30 |
| Propósito | Dar seguimiento al proyecto. | Hora fin | 14:23 |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA | |
| Nombre | Rol |
| Edgar Alfredo Ramírez García | Moderador |
| Yesenia Lamas Sandoval | Secretario |
| Omar Jacobo García | Desarrollador |
| Silvia Villavicencio Márquez | Desarrollador |
| Ariadna Moya González | Time keeper |

|  |  |
| --- | --- |
| REQUISITOS DE ENTRADA | |
| Descripción | Quién |
| Tiempos de trabajos individual | Todos |
|  |  |

| AGENDA | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora de inicio | Tiempo | | Tema | Dirige |
| Plan | Real |
| 08:30 | 00:03 | 00:01 | Lectura de agenda y asignación de roles. | Moderador |
| 08:33 | 00:10 | 00:04 | Revisión de acciones y acuerdos pendientes. | Secretario |
| 08:43 | 00:15 | 00:08 | Reporte general del proyecto. | Moderador |
| 08:58 | 00:20 | 00:13 | Reporte individual de actividades. | Todos |
| 09:23 | 00:10 | 00:08 | Seguimiento y actualización de riesgos. | Moderador |
| 09:33 | 00:10 | 00:10 | Asuntos generales. | Moderador |
| 09:43 | 00:05 | 00:04 | Lectura de acuerdos y acciones. | Secretario |
| **Totales** | 01:13 | 00:48 |  |  |

| ACCIONES | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acción | Responsable | Fecha  probable | Status | |
| Listo | Fecha |
| Leer y documentarse sobre modelos entidad-relación. | EARG, OJG, YLS, AMG, SVM. | 02/03/15 | X | 02/03/15 |
| Leer y documentarse sobre diagramas de actividades. | EARG, OJG, YLS, AMG, SVM. | 03/03/15 | X | 03/03/15 |
| Contemplar lo remarcado en negrita en la parte de los datos generales del cliente dentro del documento de requerimientos a la hora de la creación del modelo entidad-relación para resolver el conflicto que ahí se menciona. | EARG, OJG | 03/03/15 | X | 04/03/15 |
| Leer y documentarse sobre prototipos. | EARG, OJG, YLS, AMG, SVM. | 09/03/15 |  |  |
| Leer y documentarse sobre diagramas entidad-relación. | EARG, OJG, YLS, AMG, SVM. | 11/03/15 |  |  |

| ACUERDOS | |
| --- | --- |
| Acuerdo | Involucrados |
| Al tronar el riesgo 2 se acordó que al terminar el modelo entidad-relación se recurrirá a una junta con un experto en el tema para poder verificar que esté bien diseñado y en caso contrario, a que nos ayude a su corrección. | EARG, OJG |
| Mariana está incluida en el documento de requerimientos pero al no presentarse en el proyecto después del paro se decidió seguir trabajando en el proyecto pero excluyéndola. | EARG, OJG, YLS, AMG, SVM |
| Se formalizará el documento del plan de configuración para someterse a revisión por el equipo el día 02/03/15. | SVM. |
| Se presentará el diseño del prototipo al cliente para cumplir sus expectativas y después someter el pro tipo al plan de calidad. | AMG, SVM, YLS. |
| Buscar un experto que pueda asesorarnos con respecto al modelo entidad-relación para verificar, y en caso contrario, corregir el modelo ya creado. | EARG, OJG |

|  |
| --- |
| RESUMEN |
| Se revisó y actualizó el plan de trabajo con las tareas que se completaron. Se revisó el plan de riesgos y se actualizó al encontrarse un nuevo riesgo. Se revisó y actualizó el plan de calidad. Se verificaron los nombres de los archivos ya que en junta de milestone se acordó cambiarlos de acuerdo al plan de configuración. |