|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES | | | |
| Lugar | Laboratorio de cómputo III | Fecha | 22/09/2014 |
| Equipo de trabajo | SYMONA | Hora inicio | 11:30 |
| Propósito | Revisar el plan | Hora fin | 12:30 |

|  |  |
| --- | --- |
| ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA | |
| Nombre | Rol |
| Omar Jacobo García | Desarrollador |
| Ariadna Moya Gonzales | Time keeper |
| Yesenia Lamas Sandoval | Desarrollador |
| Edgar Alfredo Ramírez García | Desarrollador |
| Silvia Villavicencio Marquez | Secretaría |
| Maestro Roberto Alejandro Barraza Trejo | Moderador |

| ACCIONES | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acción | Responsable | Fecha  probable | Status | |
| Listo | Fecha |
| Formalización de minuta se debe cambiar por crea minuta | SYMONA | 26/09/2014 |  | [dd/mmm/aa] |
| Las horas a trabajar por cada integrante a la semana son 10. | SYMONA |  |  |  |
| Crear documento de requerimientos en 50 horas es mucho tiempo. | SYMONA |  |  |  |
| Agregar responsables | SYMONA |  |  |  |
| Revisar especificaciones preliminares del software, se debe cambiar por priorizar requerimiento y agregar dónde está requerimientos. | SYMONA |  |  |  |
| En diseño de diagramas UML el tiempo no tiene que ver con el tiempo estimado. | SYMONA |  |  |  |
| Si hay varios diagramas se desglosaran con su respectivo tiempo. | SYMONA |  |  |  |
| El tiempo que se debe considerar es el promedio, no el pesimista ni el optimista. | SYMONA |  |  |  |
| Hay que especificar cuántos diagramas de flujo, diagramas de algoritmos se van a desarrollar. | SYMONA |  |  |  |
| Creación de prototipos y componentes separados, queda como creación de prototipos nada más, se deben especificar cuántos y desglosar. | SYMONA |  |  |  |
| En documentos de pruebas se eliminan pruebas unitarias. | SYMONA |  |  |  |
| El desarrollo debe contener todas las partes del modelo conceptual desglosadas, con su respectiva estimación de tiempo. | SYMONA |  |  |  |
| El plan debe contener todas las actividades. | SYMONA |  |  |  |
| De las pruebas de integración eliminar identificar anomalías en las especificaciones. | SYMONA |  |  |  |
| Para estimar el tiempo en las pruebas se deben considerar los componentes por modulo. | SYMONA |  |  |  |
| En pruebas modificar código y volver a probar se eliminan. | SYMONA |  |  |  |
| Falta agregar reuniones con los clientes y junta de status. | SYMONA |  |  |  |

| ACUERDOS | |
| --- | --- |
| Acuerdo | Involucrados |
| Redactar de nuevo el plan. | SYMONA, MRBT |
|  |  |

|  |
| --- |
| RESUMEN |
| Revisión del plan. |